РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2014               	                       № 150   	                            х. Малотокмацкий

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Первомайского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Первомайского сельского поселения»

на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Первомайского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения                                                                            М.Н. Левочкин

Приложение

к распоряжению

Администрации Первомайского

сельского поселения

от 31.12.2014 № 150

План

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Специалист первой категории Шаповалова Н.И. Заведующий сектором экономики и финансов Червякова Г.Г. Главный бухгалтер Михайловская Т.П. |  | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых смей и молодых специалистов | Специалист первой категории Шаповалова Н.И. Заведующий сектором экономики и финансов Червякова Г.Г. Главный бухгалтер Михайловская Т.П. | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности; предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы Оказание мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Специалист первой категории Шаповалова Н.И. Заведующий сектором экономики и финансов Червякова Г.Г. Главный бухгалтер Михайловская Т.П. | повышение качества жизни сельского населения | весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории Шаповалова Н.И. Заведующий сектором экономики и финансов Червякова Г.Г. Главный бухгалтер Михайловская Т.П. | обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |